|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dom zdravlja „Zagreb-Centar“** | | | |
| **LOKACIJA** | **POTREBNE RADNJE** | **UČINJENO** | **NAPOMENA** |
| Kruge 44  lokacija se sastoji od 5 objekata, na jednom objektu azbestni krov | zamjena azbestnog krova na 1 objektu | izrađena projektna dokumentacija | Lokacija Kruge 44 ušla u projekt ZagEE – primjena mjera poboljšanja energetske učinkovitosti tijekom koje će biti uklonjen azbestni krov. |
| Šestinska cesta 1 | zamjena bočnih strana krova (azbestnih) |  | Lokacija Šestinska cesta 1 ušla u projekt ZagEE – primjena mjera poboljšanja energetske učinkovitosti tijekom koje će biti uklonjene azbestne bočne strane krova. |
| Odranska ulica 10 | zamjena azbestnog krova | izrađena projektna dokumentacija | Obnova tijekom 2017. godine. |
| Lučko 2 a | uklanjanje azbestnog krova na staroj zgradi nakon preseljenja u novi objekt | Uskoro preseljenje na zamjensku lokaciju, najkasnije do 1. svibnja 2017. godine. | Nakon preseljenja u planu je uklanjanje starog objekta s azbestnim krovom i izgradnja novog objekta. |
| Isce 13a – Gračani  objekt nije u funkciji | uklanjanje azbestnog krova na staroj zgradi | u tijeku izrada projektne dokumentacije za gradnju zamjenskog objekta nakon rušenja stare zgrade | Grad Zagreb u suradnji s Domom zdravlja „Zagreb-Centar“ planira izgradnju novog objekta po izradi projektne dokumentacije. |
| Karamanov prilaz 4 – Utrina | zamjena azbestne fasade |  | U planu za 2017. je izrada projektne dokumentacije za zamjenu azbestne fasade. |
| **Dom zdravlja „Zagreb-Istok“** | | | |
| Pršaki 34 – Dankovec | objekt je pokriven limenim pločama, ali je oko objekta ostao vijenac (vertikalni dio krovišta, visine oko 1 m, koji se proteže oko cijelog objekta) |  | Krovište je u planu sanacije za 2017. g. |
| Kosa 1 – Bukovac | objekt je pokriven azbestnim pločama |  | Objekt je u planu sanacije za 2017. g. |
| Resnički put 81 – Trnava | objekt je pokriven limenim pločama, ali je oko objekta ostao vijenac (vertikalni dio krovišta, visine oko 1 m, koji se proteže oko cijelog objekta) | u tijeku izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu prilikom koje će s ukloniti azbest | Dom zdravlja će objekt prijaviti na natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada, tj. za sredstva iz EU fondova. |
| Aleja lipa 2a – Retkovec | objekt je pokriven azbestnim pločama | u tijeku izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu prilikom koje će s ukloniti azbest | Dom zdravlja će objekt prijaviti na natječaj za energetsku obnovu javnih zgrada, tj. za sredstva iz EU fondova. |
| **Klinička bolnica „Sveti Duh“** | | | |
| Sveti Duh 64  pomoćni objekt u kojem se ne obavlja zdravstvena djelatnost | pomoćni objekt s azbestnim krovom | skoro uklanjanje objekta s azbestnim krovom | Uklanjanje objekta s azbestnim krovom uslijedit će odmah po početku izgradnje zgrade dnevne bolnice koji se očekuje u tekućem polugodištu ove godine. |
| **Klinika za psihijatriju „Vrapče“** | | | |
| Klinika za psihijatriju Vrapče nema azbestnih krovova ili fasada. No, u krugu bolnice nalazi se Škola za medicinske sestre Vrapče koja ima azbestni krov. | | | |